// Giới thiệu bản than  
Xin chào mọi người! Hôm nay, em sẽ trình bày về dự án của mình với đề tài "Thiết kế và xây dựng website bán máy tính". Dự án này nhằm mục đích tạo ra một nền tảng bán hàng trực tuyến hiệu quả cho công ty Lương Trường Hiệu.

// Giới thiệu dự án  
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mang lại nhiều công cụ hữu ích, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Các công ty kinh doanh máy tính gặp khó khăn trong quản lý bán hàng thủ công, dẫn đến chi phí cao và tìm kiếm thông tin tốn thời gian. Do đó, em muốn xây dựng một dự án thiết kế và phát triển website bán máy tính cho công ty Lương Trường Hiệu để cải thiện quản lý bán hàng.

// Tôn chỉ dự án

* Tên dự án: Thiết kế và xây dựng website bán máy tính
* Mục đích: Tạo ra một website bán máy tính chất lượng, hiệu quả và thu hút khách hàng.
* Khách hàng: Công ty Lương Trường Hiệu

// Giới thiệu nhân sự

* Đàm Minh Giang: Quản lý dự án
* Nguyễn Thanh Tùng: BA
* Nguyễn Thu Thuỷ: Designer, Developer, Tester
* Nguyễn Bảo Nhi: Designer, Developer, Tester
* Trương Vô Kỵ: Designer, Developer, Tester
* Mao Trạch Đông: IT

// Lịch biểu công việc

Có 9 giai đoạn như sau

1. Từ 11/06 đến 25/06: Chuẩn bị cho dự án
2. Từ 25/06 đến 05/07: Giai đoạn khảo sát
3. Từ 05/07 đến 16/07: Giai đoạn phân tích
4. Từ 16/07 đến 06/08: Thiết kế sản phẩm
5. Từ 06/08 đến 20/09: Phát triển sản phẩm
6. Từ 20/09 đến 08/10: Kiểm thử
7. Từ 08/10 đến 15/10: Cài đặt và lập kế hoạch bảo trì
8. Từ 10/10 đến 16/10: Đào tạo
9. Từ 17/10 đến 18/10: Kết thúc dự án

Sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tuần để theo dõi tiến độ công việc và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

// Cấu trúc WBS

Đây là cấu trúc wbs của dự án

// Xác định rủi ro

Xác định rủi ro: Phỏng vấn khách hàng, thảo luận với chuyên gia, phân tích tài liệu.

Phân tích rủi ro: Xác suất, mức độ ảnh hưởng, mức độ ưu tiên.

Phòng ngừa rủi ro: Tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro, chấp nhận rủi ro.

Giám sát kiểm soát rủi ro: Theo dõi rủi ro, phát hiện rủi ro mới, cập nhật kế hoạch, báo cáo.

// Tổng kết dự án

Dự án đã hoàn thành đúng với kế hoạch, tiến độ ban đầu.

Tổng chi phí thực hiện dự án không vượt quá ngân sách dự kiến

Phần mềm đã được kiểm thử và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đề ra, hoạt động ổn định và hiệu quả.

Phần mềm được khách hàng đánh giá cao về tính năng và hiệu suất, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của khách hàng.

// Kết luận

Dự án xây dựng website bán máy tính cho công ty Lương Trường Hiệu đã hoàn thành một cách thành công và mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Website là nền tảng bán hàng và quảng bá thương hiệu mạnh mẽ, giúp công ty tiếp cận nhiều khách hàng mới và giúp việc mua bán hàng trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!